## Додаток до листа від 11.11.2021 № 005

# Програма для підготовки

до професійної атестації  інженерів-проектувальників за напрямом:

«Інженерно-будівельне проектування в частині кошторисної документації»

| № | Найменування розділу дисципліни, тема | всього годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативне забезпечення системи ціноутворення в будівництві та кошторисно-нормативна база. 1.1 Забезпечення вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» при визначенні кошторисної вартості об’єктів будівництва. 1.2 Кошторисна нормативна база України. Види кошторисних нормативів, що входять в систему ціноутворення в будівництві, та сфера їх застосування. 1.3 Кошторисні норми України: – ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКНб), – ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНму), – ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр), – ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв), – ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн), – ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ). Особливості застосування вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм. 1.4 Структура збірників ресурсних елементних кошторисних норм. Технічні частини. 1.5 Призначення, структура, склад та зміст ресурсної елементної кошторисної норми. | 3 години |
| 2 | Правила складання інвесторської кошторисної документації. 2.1 Види та склад інвесторської кошторисної документації. 2.2 Порядок складання різних видів кошторисної документації: – порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них; – порядок складання об`єктних кошторисів; – порядок складання локальних та об`єктних кошторисних розрахунків; – порядок складання кошторисних розрахунків на окремі види витрат; – порядок складання зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва; – порядок складання зведення витрат та порядок складання відомості кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів. 2.3 Особливості розроблення кошторисної документації на реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів будівництва. | 4 годин |
| 3 | Визначення вартості прямих витрат при складанні та коригуванні кошторисної документації. Визначення вартості устаткування, меблів та інвентарю. 3.1 Порядок визначення вартості прямих витрат згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»: – розрахунок кошторисної заробітної плати згідно з «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»; – розрахунок кошторисної вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (відпускна ціна (в тому числі вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт); вартість транспортування; заготівельно-складські витрати); – врахування вартості матеріалів, що обертаються (опалубка, риштування, кріплення тощо); – розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, в тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів; – врахування вартості використання механізованого виробничого знаряддя; – визначення вартості розбирання (демонтажу) окремих конструкцій, будівель та споруд. 3.2 Порядок визначення кошторисної вартості устаткування, меблів та інвентарю: – врахування відпускних цін устаткування; – врахування додаткових витрат, пов’язаних з транспортуванням, заготівельно-складськими витратами, а також витрат на комплектацію устаткування; – врахування витрат, пов’язаних зі складанням і розташуванням устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю; – врахування витрат, пов’язаних з шефмонтажем устаткування. 3.3 Порядок врахування впливу особливих умов виконання будівельних робіт. | 7 годин |
| 4 | Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат 4.1 Розрахунок загальновиробничих витрат із застосуванням усереднених показників, наведених у Додатках 18 та 19 до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва». 4.2 Розрахунково-аналітичний метод визначення показників для розрахунку першого та третього блоку загальновиробничих витрат. 4.3 Розрахунок адміністративних витрат із застосуванням усереднених показників, наведених у Додатку 27 до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва». 4.4 Розрахунково-аналітичний метод визначення показника для розрахунку адміністративних витрат. | 2 години |

| 5 | Порядок визначення вартості інших витрат, що можуть враховуватись у вартості будівництва на стадії складання та коригування кошторисної документації: | 2 години |
| --- | --- | --- |
|  | - порядок розрахунку і врахування розміру коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд; – порядок визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у зимовий і літній періоди; – порядок розрахунку інших витрат (кошти на утримання служби замовника, кошти на проведення процедури закупівлі, кошторисна вартість проведення експертизи проектної документації тощо); – порядок визначення розміру кошторисного прибутку, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами; – порядок розрахунку витрат, що враховуються за підсумком зведеного кошторисного розрахунку (зворотні суми, дані про дольову участь у будівництві об’єктів загального користування тощо). |  |
| 6 | Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт. Забезпечення вимог Розділу VII «Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт» до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» при визначенні кошторисної вартості пусконалагоджувальних робіт. | 1 година |
| 7 | Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. 7.1 Забезпечення вимог КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. 7.2 Методи визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт: – визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування відсоткових показників вартості проектних робіт до розрахункової бази; - визначення кошторисної вартості проектних, науково- проектних, вишукувальних робіт із застосуванням збірників цін із застосуванням індексів та коефіцієнтів за кошторисом по формі № 2-П; - калькуляційний метод визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт на підставі розрахунку трудомісткості робіт та відповідних показників в розрахунку на 1 людино-день за кошторисом по формі № 3-П. 7.3 Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання Проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт | 3 години |
|  | Всього по модулю | 22 |